同济大学岩土及地下工程教育部重点实验室

# 重点实验室大型设备建设办法

- 大型设备：

- “大型设备”为设备总值在10万元以上的单台或成套设备；

- “需招标大型设备”为设备总值在20万元（进口设备40万元）以上的单台或成套设备，设备改造、配套或能够证明只有唯一供货商的设备除外。

- 申购流程：

- “大型设备”建设项目立项后（教授会讨论决定），由项目责任教授（或平台教授）负责确定初步技术指标和功能要求；

- 平台主任填写“同济大学重点仪器设备论证申请单”（附两位教授专家意见）；

- 平台主任填写“同济大学购置仪器设备申请单” （一式四份），经费确认栏由经费项目负责人签字，单位意见由重点实验室主任或主管副主任签字；

- 招标过程：

- 对于“需招标大型设备”，项目责任教授（或平台教授）应召集相关教授组确定招标文件及拟邀标厂商（一般不少于三家），并由教授组签字确认；

- 对于总价小于100万元的“需招标大型设备”，实验室协助设备处举行评标会议确定中标厂商及备选厂商，经竞争性商务谈判后，最终确定中标厂商，填写评标意见并由专家组签字；

- 对于总价超过100万元的“需招标大型设备”，则应通过国际公开招投标确定中标厂商，具体办法按校设备处有关规定执行。

- 合同签订

- 实验室、设备处、供货厂商联合拟定采购合同，平台主任和供货厂商联合拟定技术协议附件，合同和技术协议由平台主任、项目责任教授（或平台教授）和实验室签字；

- 对于“进口设备”，尚需提交免税申请，其中技术指标和用途说明由平台主任填写，功能原理由供货厂商填写，并由实验室负责人、系领导签字确认。

- 设备建设期管理：

- 期间的技术协调由平台主任负责；

- 期间的计划进度由实验室办公室负责。

- 设备付款和验收：

- 设备付款由实验室填写经费审批单，经费项目负责人签字且实验室负责人签字确认，经办人为实验室办公室；

- 设备验收由平台主任负责，验收合格后由平台主任、实验室负责人和设备保管员签字。

同济大学岩土及地下工程教育部重点实验室

2007年6月